## Slide 1
ViT-Ctr 项目阶段性总结
基于Vision Transformer的RAFT链转移常数预测系统
Phase 1 – 5 完成情况审查
2026年4月6日

## Slide 2
项目核心价值
一次输入实验数据，同时提取 Ctr、诱导期、减速因子 三个参数
传统方法需要三组独立实验才能分别获得
ODE模拟
RAFT动力学
→
ctFP编码
64×64双通道
→
SimpViT
877K参数
→
Bootstrap UQ
200次×F分布
→
Web应用
Streamlit
样本量
973,693
参数量
877,571
R² (log₁₀Ctr)
0.991
计划完成
13/14

## Slide 3
总体进度一览
阶段 | 名称 | 计划 | 状态 | 完成日期
Phase 1 | ODE基础与ctFP编码器 | 3/3 | Complete | 2026-03-26
Phase 2 | 大规模数据集生成 | 2/2 | Complete | 2026-03-27
Phase 3 | 模型训练与评估 | 5/5 | Complete | 2026-04-03
Phase 4 | 文献验证与Mayo基线 | 2/2 | Complete | 2026-04-04
Phase 5 | Streamlit Web应用 | 1/2 | In Progress | —
Phase 6 | 论文与支撑材料 | 0/? | Not started | —
92.9% (13/14 plans)

## Slide 4
Phase 1：ODE基础与ctFP编码器（2026-03-26）
RAFT动力学ODE模拟器
• 单平衡模型（14变量）：TTC/Xanthate/DTC • 预平衡模型（16变量）：Dithioester • Radau求解器 + brentq转化率网格 • 3个文献体系验证通过 – CDB/苯乙烯 – TTC/MMA – Xanthate/VAc
ctFP指纹编码器
• 输入：(cta_ratio, conv, Mn, Đ) • 输出：(2, 64, 64) PyTorch张量 • Ch0 = Mn (归一化) • Ch1 = Đ (截断于4.0) • X轴 = [CTA]/[M] • Y轴 = conversion • 训练/推理共享同一transform()函数

## Slide 5
Phase 2：大规模数据集生成（2026-03-27）
总样本数
973,693
RAFT类型
4种
数据总量
~30 GB
标签维度
3列
RAFT类型 | 样本数 | 文件大小
Dithioester | 243,365 | 7,634 MB
Trithiocarbonate | 243,455 | 7,634 MB
Xanthate | 243,417 | 7,634 MB
Dithiocarbamate | 243,456 | 7,634 MB
采样策略：7维LHS（log10_Ctr, log10_kp, log10_kt, log10_kd, I0, f, log10_cta_ratio）
噪声注入：sigma = 0.03 (3%) | 数据划分：80/10/10 分层 (按log10_Ctr 0.5单位分箱) | 格式：chunked HDF5 (N, 64, 64, 2)

## Slide 6
Phase 3：模型训练与评估（2026-04-03）
SimpViT 架构
• 输入：(2, 64, 64) 双通道ctFP • Patch：16×16 → 16个token • 2层Transformer, 4头自注意力 • 隐藏维度：64 • 输出：3维回归 • 参数量：877,571
训练配置
• 优化器：Adam (lr=3×10⁻⁴) • 损失：加权MSE (2.0/0.5/0.5) • LR调度：ReduceLROnPlateau • 早停：patience=15 • 硬件：RTX 4090 (CUDA) • 142 epochs, best@126
Bootstrap UQ
• 200次bootstrap迭代 × 5 epochs/head | 冻结backbone，仅微调输出头 • F分布联合置信区间：p=3, f.ppf(0.95, 3, 197) ≈ 2.65 • 事后校准因子：[100.0, 53.74, 3.51] → inhibition/retardation达95%覆盖率 • 总训练时间：9小时17分钟

## Slide 7
Phase 4：文献验证 — ML模型 vs Mayo方程（2026-04-04）
14个已发表Ctr值，4类RAFT剂 × 3种测量方法（Mayo/CLD/Dispersity）
指标 | ML模型 | Mayo方程 | 优势方
中位fold-error | 1.17 | 1.01 | Mayo
2倍以内比例 | 92.9% | 85.7% | ML
10倍以内比例 | 100% | 92.9% | ML
RMSE (log₁₀) | 0.126 | 0.558 | ML
R² (log₁₀) | 0.991 | 0.825 | ML
结论：ML模型在整体准确度（R²=0.991 vs 0.825）和鲁棒性（100% vs 92.9% 10×以内）上显著优于传统Mayo方程。Mayo在中位fold-error上更精确（1.01 vs 1.17），适合精密单点估计。

## Slide 8
Phase 5：Streamlit Web应用
手动输入
[CTA]/[M], conv,
Mn, Đ 表格编辑
文件上传
Excel/CSV上传
+ 模板下载
三参数预测
Ctr + 诱导期 +
减速因子 + 95%CI
ctFP可视化
双通道热力图
数据编码展示
当前状态
✓ Plan 1 完成：app_utils.py (176行) + test_app_utils.py (240行) — 输入验证、归一化桥接、模板生成、结果格式化 ○ Plan 2 待验证：app.py (378行) 已编码完成，含手动输入/Excel上传/预测/CI展示/ctFP热力图，待人工视觉验证

## Slide 9
论文写作准备清单
✓
ODE物理模型
验证通过，3个文献体系复现
✓
合成数据集
973,693样本，4类RAFT剂全覆盖
✓
SimpViT模型
R²=0.991，877K参数，训练完成
✓
Bootstrap UQ
200次迭代，95%覆盖率校准完成
✓
文献验证
14个Ctr值，ML vs Mayo对比完成
✓
论文图表
19张图表已生成（parity/残差/验证/ODE）
✓
代码完整
~5,065行，11个测试文件
○
Web应用
app.py已编码，待人工UI验证

## Slide 10
结论
Phase 1-4 全部完成，Phase 5 基本就绪 ViT-Ctr 已具备进入 Phase 6（论文撰写）的全部前置条件： • 物理模型验证通过 • 百万级数据集生成完毕 • 模型R²=0.991，优于Mayo基线 • UQ校准达95% • 19张论文级图表就绪 • Web应用已编码
建议：可直接进入Phase 6论文撰写，Phase 5人工验证可并行进行